APK - Desarrollo de Módulos Móvil según Requerimientos del Proyecto

Estudiante:

Alexander Ruiz Guzmán

Análisis y Desarrollo de Software

SENA

Centro de Gestión Administrativa

Ficha 3070295

2026

Tabla de Contenido

Introducción	3

ÍNDICE DEL DOCUMENTO	3

INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO	4

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	5

ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	5

CAPAS DE LA APLICACIÓN	6

METODOLOGÍA DE DESARROLLO	7

MAPA DE NAVEGACIÓN	7

ESTRUCTURA DE CÓDIGO Y MÓDULOS	7

CONTROL DE VERSIONES (GIT)	8

LIBRERÍAS Y FRAMEWORKS	8

PATRONES DE DISEÑO APLICADOS	9

CONCLUSIONES	10

# Introducción

Clínica Vida es un sistema de gestión médica web que permite a los pacientes agendar citas, consultar especialistas y doctores disponibles, mientras que el personal administrativo puede gestionar la información de la clínica.

# ÍNDICE DEL DOCUMENTO

1. Introducción del Proyecto

2. Requerimientos del Sistema

3. Arquitectura del Software

4. Diagramas (Clases, Paquetes, Componentes)

5. Capas de la Aplicación

6. Metodología de Desarrollo

7. Mapa de Navegación

8. Estructura de Código y Módulos

9. Control de Versiones (Git)

10. Librerías y Frameworks

11. Patrones de Diseño Aplicados

12. Pruebas Unitarias

13. Configuraciones de Servidores y Acceso a Datos

14. Documentación de Ambientes

15. Conclusiones

# INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO

Descripción

Clínica Vida Móvil es una aplicación desarrollada con React Native + Expo que permite a los pacientes agendar citas médicas, consultar especialidades y doctores disponibles desde dispositivos móviles Android e iOS, conectándose con un backend Django REST API.

Objetivos

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| General | Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de citas médicas |
| Específicos | - Consumir API REST Django - Implementar UI nativa con React Native - Generar APK instalable - Garantizar experiencia móvil óptima |

Tecnologías Utilizadas

| CLÍNICA VIDA MÓVIL |  |  |
| --- | --- | --- |
| FRAMEWORK React Native Expo SDK 50 Expo Router Axios | LENGUAJE JavaScript React JSX | BACKEND Django API MySQL REST |

# REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Requerimientos Funcionales

Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| RNF-M001 | Tiempo de carga menor a 3 segundos | Rendimiento |
| RNF-M002 | Compatible con Android 8+ y iOS 12+ | Compatibilidad |
| RNF-M003 | Interfaz responsive para diferentes pantallas | Usabilidad |
| RNF-M004 | Consumo de datos optimizado | Rendimiento |
| RNF-M005 | App menor a 50MB | Tamaño |
| RNF-M006 | Conexión segura con backend | Seguridad |

# ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

Arquitectura por Componentes (React)

Diagrama de Clases (Componentes React)

Diagrama de Paquetes (Carpetas)

Diagrama de Componentes

# CAPAS DE LA APLICACIÓN

| Capa | Componentes | Responsabilidad | Archivos |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentación | Screens, Components | UI y experiencia de usuario | `app/(tabs)/*.tsx`, `src/components/*.js` |
| Navegación | Expo Router | Router entre pantallas | `app/(tabs)/_layout.tsx` |
| Estado | Hooks (useState, useEffect) | Gestión de estado local | Todos los screens |
| Servicios | API Service, Axios | Comunicación con backend | `src/services/api.js` |
| Utilidades | Constants, Helpers | Funciones reutilizables | `src/utils/constants.js` |

# METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Metodología Ágil (Scrum)

SPRINT MÓVIL

- Semana 1: Configuración + UI Base

- Semana 2: Integración API + Navegación

- Semana 3: Funcionalidades Completas

- Semana 4: Pruebas + Generación APK

Fases del Proyecto

| Fase | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Análisis | 1 semana | Requerimientos, Historias de Usuario |
| Diseño | 1 semana | Diagramas, Prototipos |
| Desarrollo | 3 semanas | Código React Native, integración API |
| Pruebas | 1 semana | Tests, debugging |
| Despliegue | 1 semana | APK, documentación |

# MAPA DE NAVEGACIÓN

# ESTRUCTURA DE CÓDIGO Y MÓDULOS

Estructura del Proyecto

Módulos Reutilizables

| Módulo | Ubicación | Reutilización |
| --- | --- | --- |
| Card | `src/components/Card.js` | Todas las listas |
| Button | `src/components/Button.js` | Todos los formularios |
| Input | `src/components/Input.js` | Todos los formularios |
| api.js | `src/services/api.js` | Todas las llamadas API |
| constants.js | `src/utils/constants.js` | Toda la app |

# CONTROL DE VERSIONES (GIT)

# LIBRERÍAS Y FRAMEWORKS

Por Capa

| Capa | Librerías | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Presentación | React Native, Expo | UI nativa multiplataforma |
| Navegación | Expo Router, React Navigation | Router entre pantallas |
| HTTP | Axios | Peticiones a API REST |
| Iconos | @expo/vector-icons | Iconos Material/Ionicons |
| Estado | React Hooks (useState, useEffect) | Gestión de estado local |

# PATRONES DE DISEÑO APLICADOS

Patrón Componentes (React)

Patrón Servicio (API Service)

Patrón Contenedor/Presentacional

Patrón Navegación (Expo Router)

# CONCLUSIONES

El desarrollo de la aplicación móvil Clínica Vida con React Native + Expo permitió crear una aplicación híbrida funcional que se conecta con el backend Django existente, demostrando que es posible reutilizar conocimientos de React para desarrollo móvil sin necesidad de aprender lenguajes nativos como Kotlin o Swift.